重庆市经贸中等专业学校

体育馆软装询价招标文件

项目名称：体育馆软装

采购单位：重庆市经贸中等专业学校

2024年9月24日

因学校体育馆及风雨球场需要。请符合条件的投标人积极参与竞标。

一、项目内容：

（一）体育馆及风雨球场墙面软装。

（二）更衣室衣柜凳子。

（三）体育馆1楼防护栏。

二、项目最高限价

本项目总最高限价：7万元。

三、项目采购时间、地点

（一）标书获取方式：投标人在公开网站上自行下载招标文件

（二）项目报名时间：文件发布之日起至2024年9月29日9：00止。

（三）项目采购文件递交时间：2024年9月29日9：00-9：30

（四）项目开标时间：2024年9月29日9：30

（五）项目开标地点：重庆市经贸中等专业学校尚善楼七楼会议室

联系人：杨老师   联系电话：13436131584

四、现场踏勘：投标人2024年9月27日下午（15:00-16:30）统一踏勘现场，并根据业主方的要求编制项目施工方案。

五、投标须知

1.应具备承担此项目的能力，符合相关法律法规的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他资格条件。

2.本次投标人资格要求：投标人应具备相应的生产、施工的资质，具有完成本项目要求的能力。

3.投标人对投标文件中特定资格条件等要求有异议的，应向项目业主提出质疑。质疑于2024年9月28日9:00时前书面提交，未书面提交的不予以答复。

4.招标文件售价为人民币200元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），不退还，开标时验证学校开出的收据。投标保证金2000元，于开标前交到教学楼底楼收费大厅（微信、现金、转账均可，推荐转账）；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。

开标时间：2024年9月29日9:30，迟到者按弃权论处。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990

开标地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

六、投标文件组成及要求

1.投标函（附件1）

2.法定代表人身份证明及授权委托书。（附件2、3）

3.投标人营业执照、银行开户许可证明，复印件盖鲜章，留原件备查。

4.质保与售后服务承诺书。（附件4）

5.投标文件一式两份，正本壹份，副本壹份，内容每页签章，应密封送达至开标地点，封套上应注明竞标人名称并在密封处加盖公章。

七、无效标条款

有以下情形之一的，按无效文件处理：

1.报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章

2.报价超出项目最高限价的；

3.报价不完整或出现二个及以上报价的；

4.相关资质证书无效的（含复印件模糊不清现场又不能及时出示原件的）及相关承诺未逐页签字并盖章的；

5.报价文件的内容不满足商务或技术要求。

6.如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。

7.竞标人未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

8.报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

9.不符合投标文件其他要求的。

八、供货日期：从签订购销合同之日起，必须在7个自然日内交货并安装调试验收合格，交货地点是重庆市经贸中等专业学校体育馆。如延误交货，则送货单位按人民币500元/天支付采购单位违约金。

九、评标方法

1、评审标准

本项目竞标人报价文件不得有任一项应答低于邀请招标文件要求，否则竞标将为无效竞标。

2、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 十、成交通知

1、成交结果将在（https://www.gec123.com/）“行采家”栏目内公示。

2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物做局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

- 十一、项目款支付方式

- 项目合同签订后投标保证金即全额转为质保金，货物安装调试验收合格并交清合格证、质保及售后服务落实函后10日内支付合同价款100%，6个月后无质量问题一次性无息退还质保金。

十二、合同签订

本项目由于采购时间紧，投标单位必须书面承诺在中选通知书发出后两日内，与采购单位根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及本投标文书有关规定签订合同。如未签订合同手续，由业主另行指定其他公司。

附件1：投标函及体育馆软装报价单；

附件2：投标人营业执照、银行开户许可证明、法定代表人（个人）身份证明；

附件3：法定代表人授权委托书；

附件4：质保与售后服务承诺书。

重庆市经贸中等专业学校

2024年 月  日

附件1：

报 价 函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到                         的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购

买）及技术服务，该项目报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

投标方（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

| 重庆经贸校体育馆墙面软包改造项目工程量清单【篮球馆】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 地面保护 | ㎡ | 300.00 | 地面保护膜 |
| 2 | 600*2000*35海绵布艺软包 | ㎡ | 310.00 | 表面耐磨猫抓科技布。中间2.0公分厚20密度海棉。底板用EO级环保奥松板 |
| 3 | 12mm阻燃板 | ㎡ | 120.00 | 12毫米厚阻燃板 |
| 4 | 场内材料转运费 | ㎡ | 310.00 |  |
| 5 | 防护窗 | ㎡ | 32.00 | 201不锈钢1.2厚 |
| 6 | 更衣柜 | ㎡ | 12.00 | 木质 |
| 7 | 换鞋凳 | 米 | 32.00 | 木质 |

附件2：

法定代表人（个人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月       日

经营期限：

姓名： 	    性别：      年龄：	 职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （书写并盖章）

年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我（姓名）系 （公司名称）的法定代表人，现授权我单位的（姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的询价采购活动。授权代理人在本次采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人（亲笔）：          性   别：           年 龄：      岁

单      位：                 部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（书写并盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附件4：

质保与售后服务承诺书

应写明免费质保和有偿质保服务的期限、条件和售后服务的落实方式等方面的承诺。